BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ

Giới thiệu:

Báo cáo tổng kết này xác minh kết quả kiểm thử cho toàn bộ dự án bài tập, bao gồm:

- Các module thuật toán cơ bản (Bài tập Lab 1-5).

- Ứng dụng Quản lý Organization (Bài tập tự làm).

Mục tiêu là đánh giá mức độ hoàn thiện, tính đúng đắn của các chức năng và ghi nhận các lỗi còn tồn đọng trước khi nghiệm thu.

Mục kiểm thử:

- Module: Bai1_Power, Bai2_Polynomial, Bai3_Radix, Bai4_HinhChuNhat, Bai5_HocVien.

- Ứng dụng: OrganizationApp (Form & Database).

Tài liệu tham khảo:

- Kế hoạch kiểm thử phần mềm.

- Các trường hợp kiểm thử (Test Cases).

- Báo cáo lỗi (Bug Reports).

Tóm tắt Kiểm Thử

a) Thông tin Trường hợp Kiểm Thử:

Dựa trên việc thực thi bộ Test Case trong Visual Studio (MSTest) và kiểm thử thủ công:

- Số trường hợp kiểm thử dự kiến: 36

- Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện: 36 (100%)

- Số trường hợp kiểm thử thành công (Pass): 34 (94.4%)

- Số trường hợp kiểm thử thất bại (Fail): 2 (5.6%)

- Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý: 0

b) Thông tin Báo Cáo Lỗi:

- Tổng số lỗi phát hiện: 2

- Chi tiết lỗi:

- BUG_POLY_001: Lỗi khởi tạo đa thức thiếu hệ số không ném ngoại lệ.

- BUG_RADIX_001: Lỗi nhập cơ số không hợp lệ (radix=1) không được xử lý.

c) Bảng Tổng Hợp Kết Quả:

| STT | Tên Module / Bài tập | Số Test Case | Pass | Fail | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1: Lũy thừa | 3 | 3 | 0 | Hoạt động tốt. |
| 2 | Bài 2: Đa thức | 2 | 1 | 1 | Lỗi: Logic Validation Constructor. |
| 3 | Bài 3: Chuyển cơ số | 3 | 2 | 1 | Lỗi: Logic Validation Radix. |
| 4 | Bài 4: Hình chữ nhật | 2 | 2 | 0 | Hoạt động tốt. |
| 5 | Bài 5: Học bổng | 3 | 3 | 0 | Hoạt động tốt. |
| 6 | Organization App | 23 | 23 | 0 | Hoạt động tốt, đã kiểm thử UI & DB. |
| Tổng | Toàn bộ dự án | 36 | 34 | 2 |  |

d) Kết luận và Đề xuất

Kết luận:

- Ứng dụng chính Organization App hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ (Validate, Lưu Database, Luồng UI). Không tìm thấy lỗi nghiêm trọng trong phần này.

- Các bài tập thuật toán (Lab 1-5) cơ bản hoàn thành, tuy nhiên còn tồn tại 2 lỗi logic validation trong Bài 2 và Bài 3 cần được khắc phục (Fix) để đảm bảo tính toàn vẹn.

Đề xuất:

- Khắc phục ngay (Hotfix): Sửa code logic trong Bai2_Polynomial và Bai3_Radix để ném ngoại lệ đúng như thiết kế.

- Cải tiến: Bổ sung thêm Unit Test cho các trường hợp biên khác của Organization App (ví dụ: SQL Injection, Unicode characters).